
紧急情况的处理措施和预案及抵抗风险的措施
目录
3第一节 紧急情况应急处理的管理措施


3一、紧急情况应急处理领导小组


3二、紧急情况的监测与预警


4三、紧急情况信息的收集、分析、报告、通报制度


4四、紧急情况应急处理技术及应急处理方案


5五、紧急情况预防、现场控制


13六、应急物资及装备


13七、紧急情况应急处理


14第二节 夏季大风、高温预案


15第三节 冬季防寒预案


16第四节 防触电预案


19第五节 防止食物中毒应急预案


19一、施工现场食物中毒的产生原因


19二、预防措施：


20三、食物中毒现场救治原则:


20第六节 环境污染应急预案及措施


20一、编制目的


21二、应急预案组织机构


21三、环保应急预案的应急情况识别


21四、环保的应急管理


21五、环保应急预案的应急响应程序、原则


22六、针对环保过程中的各种情况采取的相应措施


23第七节 风险分析及抵抗风险的管理措施


23一、风险的分类及管理


23二、风险的管理流程


24三、施工阶段风险


24四、施工风险防范的重点及对策


27第八节 突发事件处理紧急预案


27一、质量问题应急预案


28二、安全问题紧急预案


28三、工期延误紧急预案


29四、施工现场卫生防病(疫)管理制度及预案


30五、环保问题紧急预案


30六、打架斗殴等相关报警紧急预案


31七、现场火灾逃生的应急预案


31八、触电伤害事故的急救应急预案


32九、机械伤害急救应急预案


33十、恶劣天气应急准备和响应预案


33十一、交通阻塞应急准备和响应预案


34十二、资金、物资短缺事件应急准备和响应预案


36十三、节假日应急准备和响应预案


37十四、劳资纠纷事件应急流程及措施


37十五、反恐应急预案




本工程工作面较大、专业较多，现场居住的各工种人员较多，因此做好施工现场的紧急情况应急工作将成为安全工作的重中之重。我们将从对施工人员的生命安全高度负责出发，建立突发应急预案，积极有效的做好施工现场的突发事件的预防和应急工作。紧急情况应急工作，应当遵循预防为主、常备不懈的方针，贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

第一节 紧急情况应急处理的管理措施
一、紧急情况应急处理领导小组
本工程施工现场将成立以项目经理为第一责任人的突发事件应急处理领导小组，负责领导、指挥本工程现场区域内紧急情况应急处理工作。紧急情况发生后，项目部即启动应急预案，成立应急处理指挥部，项目经理负责对本项目紧急情况应急处理的统一领导、统一指挥。

1、建立完善的紧急情况预防组织机构
对施工现场的所有工人按各个专业施工队伍划分为班组，由各专业施工队负责人负责；每个专业队伍划分为若干个班组，每班组不超过10人，由班组长负责监测每个工人每天的身体情况。

2、公司成立紧急情况应急处理工作指挥部

（1）总指挥：项目经理
1）负责紧急情况应急处理的全面工作。

2）负责发布公司级预案启动的指令。

（2）副总指挥：技术负责人
1）负责现场救援联络、后勤供应。

2）接应外部专业救援单位施救、清点人员。

（3）小组成员：工程师、材料员、安全员、质检员等项目主要成员。
1）负责人员和物资的抢救，疏散、排除救援障碍。

2）负责安全警戒任务，维护现场秩序，禁止无关人员进入施工现场的工作。

3、紧急情况应急处理指挥部办公室设在项目部会议室
二、紧急情况的监测与预警

施工现场各个施工班组的班组长负责本班组工人每天的健康状况的监测，对工人每天的健康状况进行记录，定期对工人进行全面体检，并建立个人健康档案。

班组长一旦发现工人有异常状况，特别是传染性疾病（如传染性非典型肺炎）、群体性不明原因疾病、重大食物中毒等紧急情况发生，立即向项目部报告。项目部立即启动应急预案，采取果断措施予以处理，同时向公司和当地疾病预防控制机构或当地卫生行政部门报告。

三、紧急情况信息的收集、分析、报告、通报制度
突发公共卫生事件发生后，各施工班组长负责本组病人或疑似病人信息的收集，包括统计记录病人或疑似病人的姓名、症状描述、症状初发时间、症状发生前本人活动等有助于解释症状的一切信息。所有信息在30分钟内上报项目部，项目部应急指挥部汇总信息并即刻在30分钟内上报当地疾病预防控制机构进行医学分析。项目部将对当地疾病预防控制机构的医学分析评估结果当天予以张榜公布，向项目全体人员予以通报，同时确定并采取进一步的应急措施。项目部启动报告通报制度，对每天收集的信息进行向上级卫生主管部门报告，向项目全体人员通报。

四、紧急情况应急处理技术及应急处理方案
1、现场发生突发事件后，项目部启动应急预案，并上报上级卫生主管部门。一旦上级启动应急预案，项目部应急预案将纳入上级紧急情况应急预案中与上级应急预案实现联动。应急预案启动后，项目部的所有人员根据预案规定的职责要求，服从项目部紧急情况应急处理指挥部的统一指挥，立即进入规定岗位，采取有关的控制措施。

2、根据紧急情况应急处理的需要，项目应急处理指挥部根据具体情况紧急调集项目人员、储备的物资、交通工具以及相应设施、设备，必要时，对人员进行疏散或者隔离。对于传染性疾病如传染性非典型肺炎，一旦有疫情出现，立刻将病人或疑似病人就近送到当地定点收治医院进行治疗，对病人或者疑似病人的密切接触者采取必要的医学观察措施；同时立即对现场实行封锁，严禁人员外出和外来人员进入，避免疫情的进一步扩散,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，切断传播途径，防止扩散。一旦疫情爆发，病人或者疑似病人以及密切接触者及其项目所有人员，积极配合疾病预防控制机构和医疗机构采取的预防控制措施，对现场被病人或者疑似病人污染的场所、物品进行卫生消毒处理。

3、紧急情况发生后，项目部按照应急预案的部署，对现场应急设施、设备、救治药品和医疗器械以及其他物资和技术的储备进行统一的调度。

4、项目部与120急救中心建立突发公共卫生事件应急联动机制，同时现场设专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，准备2套担架，公开张贴120急救电话，用于一旦发生紧急情况时对病人的急救，确保紧急情况受控。
5、项目部储备突发公共卫生事件应急资金，保障因紧急情况而致病致残的人员能够得到及时、有效的治疗。

五、紧急情况预防、现场控制
1、现场控制

（1）施工现场生活区严格按照《卫生防疫管理标准》的要求布置，优先考虑人员居住条件，现场工人人均居住面积不低于2.5㎡,保证工人居住不拥挤，保证室内良好的通风，保证室内有良好的卫生条件。各班组长每天对工人宿舍的卫生进行检查，并定期进行消毒。

（2）对施工现场进行全封闭式管理，教育工人减少不必要的外出。严格施工现场门卫制度，对外来人员及车辆进行登记、检查和消毒。

（3）加强施工现场对突发公共卫生事件应急、预防常识的宣传，采取黑板报、宣传册等各种途径，定期对工人进行教育，定期进行应急演习，在工人中倡导良好的卫生习惯，“改陋习、树新风”。

（4）加强施工现场的卫生工作，每天向外运出当天的生产垃圾和生活垃圾，坚决杜绝现场乱堆乱倒垃圾。加强对工人个人卫生的管理，对不注意个人卫生及有不良嗜好者进行严肃公开批评。

（5）施工前，将为现场（包括施工作业面、生产居住区、生产加工车间、仓储用地等）工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等。

（6）施工时，定期请专业的卫生防疫部门对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查、消毒和处理，包括消来白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

（7）清洁环境，提高现场人员的防治意识，发动社会力量群防群控，切断传播途径。
2、预防

（1）预防坠落的预防措施
1）加强安全自我保护意识教育，强化管理安全防护用品的使用。

2）重点部位项目，严格执行安全管理专业人员旁站监督制度。

3）随施工进度，及时完善各项安全防护设施，各类检查井，湖区驳岸边等必须设制警示牌。

4）安全专业人员，加强安全防护设施巡查，发现隐患及时落实解决。

（2）火灾、爆炸事故预防措施

各施工现场应根据各自进行的施工工程的具体的情况制定方案，建立各项消防安全制度和安全施工的各项操作规程。

1）根据施工的具体情况制定消防保卫方案，建立健全各项消防安全制度，严格遵守各项操作规程。

2）在工程场地内不得存放油漆、稀料等易燃易爆物品。

3）施工单位不得在工程内设置调料间，不得在工程内进行油漆的调配。

4）工程场地内严禁吸烟，使用各种明火作业应设专人监护。

5）作业现场要配备充足的消防器材。

6）施工期间工程内使用各种明火作业应得到施工单位项目经理部消防保卫部门的批准，并且要配备充足灭火材料和消防器材。

7）严禁在施工工程现场内存放氧气瓶、乙炔瓶。

8）施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离，氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。
9）进行电、气焊作业要设专人看管，施工现场要配置充足的消防器材。

10）作业人员必须持上岗证，并按要求对作业区域易燃易爆物进行清理，对有可能飞溅下落火花的孔洞采取措施进行封堵。

（3）触电事故预防措施
1）坚持电气专业人员持证上岗，非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

2）建立临时用电检查制度，按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

3）检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套；必须使用电工专用绝缘工具。

4）临时配电线路必须按规范架设，架空线必须从采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，不得沿地面明敷。

5）施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。

6）施工机具、车辆及人员，应与线路保持安全距离。达不到规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

7）配电系统必须实行分级配电现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统需统一样式，统一配置，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围栏和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的连接，采用外连接方式（所有电箱必须使用定点厂家的认定产品）。

8）工地所有配电箱都要标明箱的名称、控制的各线路称谓、编号、用途等。

9）应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好，不得有破损、硬伤、带电梯裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患，以防突然出事。

10）独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

11）在采取接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

12）为了在发生火灾等紧急情况时能确保现场的照明不中断，配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。

13）开关箱应由分配电箱配电。注意一个开关控制两台以上的用电设备不可一闸多用，每台设备应由各自开关箱，严禁一个开关控制两台以上的用电设备（含插座），以保证安全。

14）配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道，不要在箱旁堆放建筑材料和杂物。

15）各种高大设施必须按规定装设避雷装置。

16）分配电箱与开关箱的距离不得超过30米；开关箱与它所控制的电气设备相聚不得超过3米。
17）电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管有专人负责。
18）施工现场的照明一般采用220V电源照明，结构施工时，应在顶板施工中预埋管，临时照明和动力电源应穿管布线，必须按规定装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。

19）电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置点应防潮、防雨、防砸。

3、信息报告

（1）事故发现人员，应立即报告。如果是火灾事故，必须同时打119向公安消防部门报警，急救拨打120。

（2）组长接到报警后，通知副组长、组员，立即启动应急救援系统。

（3）根据事故类别向事故发生地政府主管部门报告。

（4）报告应包括以下内容：事故发生时间、类别、地点和相关设施；联系人姓名和电话等。

4、应急响应

（1）触电事故应急处置
1）截断电源，关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插座开关，就关上总开关。切勿试图关上那件电器用具的开关，因为可能正是该开关漏电。
2）若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

3）如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。

4）若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。

5）高空出现触电事故时，应立即截断电源，把伤人抬到附近平坦的地方，立即对伤人进行急救。

6）现场抢救触电者的原则：现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。
迅速：争分夺秒时触电者脱离电源。就地：必须在现场附近就地抢救，病人有意识后在就近送医院抢救。从触电时算起，

5分钟以内及时抢救，救生率90%左右。10分钟以内抢救，救生率6.15%希望甚微。准确：人工呼吸发的动作必须准确。坚持：只要有百万分之一希望就要近百分之百努力抢救。

（2）坍塌事故应急处置
1）坍塌事故发生时，安排专人及时切断有关闸门，并对现场进行声像资料的收集。

发生后立即组织抢险人员再半小时内到达现场。根据具体情况，采取人工和机械相结合的方法，对坍塌现场进行处理。抢救中如遇到坍塌巨物，人工搬运有困难时，可调集大型的吊车进行调运。在接近边坡处时，必须停止机械作业，全部改用人工扒物，防止误伤被埋人员。现场抢救中，还要安排专人对边坡、架料进行监护和清理，防止事故扩大。

2）事故现场周围应设警戒线。

3）统一指挥、密切协同的原则。坍塌事故发生后，参战力量多，现场情况复杂，各种力量需在现场总指挥部的统一指挥下，积极配合、密切协同，共同完成。

4）以快制快、行动果断的原则。鉴于坍塌事故有突发性，在短时间内不易处理，处置行动必须做到接警调度快、到达快、准备快、疏散救人快、达到以快制快的目的。
5）讲究科学、稳妥可靠的原则。解决坍塌事故要讲科学，避免急躁行动引发连续坍塌事故发生。
6）救人第一的原则。当现场遇有人员受到威胁时，首要任务是抢救人员。

7）伤员抢救立即与急救中心和医院联系，请求出动急救车辆并做好急救准备，确保伤员得到及时医治。

8）事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。

9）自我保护，在救助行动中，抢救机械设备和救助人员应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，确保抢救行动过程中的人身安全和财产安全。

（3）电焊伤害事故应急处置
1）未受过专门训练的人员不准进行焊接工作。

2）焊工应穿帆布工作服，戴工作帽，上衣不准扎在裤子里。口袋须有遮盖，脚下穿绝缘橡胶鞋，以免焊接时被烧伤。

3）焊工应带绝缘手套，不得湿手作业操作，以免焊接时触电。

4）禁止使用有缺陷的焊接工具和设备。

5）高空电焊作业人员，应正确佩戴安全带，作业面设水平网兜并铺彩条布，周围用密目网维护，以防焊渣四溅。

6）不准在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上进行焊接。

7）现场上固定的电源线必须加塑料套管埋地保护，以防止被加工件压迫发生触电。

8）电焊施工前，项目要统一办理动火证。

（4）车辆火灾事故应急处置
1）车辆火灾事故发生后，项目应立即组织人员灭火，有可能的情况下卸下车上货物。

2）疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人群至安全地带。

3）在急救过程中，遇有威胁人身安全权情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

4）为防止车辆爆炸，项目人员除自救外，还应向社会专业救援队伍求援，尽快扑灭火情。

5）定期检查维修车辆，检查车辆山灭火器的配备，保证良好的车况是防止车辆发生火灾的最好措施。

6）夏季天气炎热，车内温度高，为防止车辆自燃现象的发生，应尽量将车停在阴凉处或定时对车俩洒水降温。

（5）火灾、爆炸事故事故应急处置
1）火灾、爆炸事故应急流程应遵循的原则

A紧急事故发生后，发现人应立即报警。一旦启动本预案，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配和，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追求有关人员的责任。

B项目在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即进行自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向专业队伍救援，并密切配合救援队伍。

C疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人群至安全地带。

D在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

E切断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。

F安全总监为紧急事务联络员，负责紧急事物的联络工作。

G紧急事故处理结束后，安全总监应填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

2）火灾、爆炸事故的应急措施
A对施工人员进行防火安全教育

目的是帮助施工人员学习防火、灭火、避难、危险品转移等各种安全疏散知识和应对方法，提高施工人员对火灾、爆炸发生时的心理承受能和应变力。一旦发生突发事件，施工人员不仅可以沉稳自救，还可以冷静地配合外界消防员做好灭火工作，把火灾事故损失降低到最低水平。

B早期警告。事件发生时，在安全地带的施工人员可通过手机、对讲机向施工人员传递火灾发生信息和位置。
3）火灾、爆炸发生时人员疏散应避免的行为因素
A人员聚集

a灾难发生时，由于人的生理反应和心理反应决定受灾人员的行为具明显向光性，盲从性。

b向光性是指在黑暗中，尤其是辨不清方向，只要有一丝光亮，人们就会迫不及待的向光亮处走去。

c盲从性是指事件突变，生命受到威胁时，人们由于过分紧张、恐慌，而失去正确的理解和判断能力，只要有人一声招呼，就会导致不少人跟随、拥挤逃生，这会影响疏散甚至造成人员伤亡。

B恐慌行为是一种过分和不明智的逃离行为，它极易导致各种伤害性情感行动。如：绝望、歇斯底里等。这种行为若导致“竞争性”拥挤，再进入火场，穿越烟气空间等行动，时常带来灾难性后果。

4）机械伤害事故应急处置应急指挥立即召集应急小组成员，分析现场事故情况，明确救援步骤、所需设备、设施及人员，按照策划、分工，实施救援。需要救援车辆时，应急指挥应安排专人接车，引领救援车辆迅速施救。

5）小型机械设备事故应急措施

A发生各种机械伤害时，应先切断电源，再根据伤害部位和伤害性质进行处理。

B根据现场人员被伤害的程度，一边通知急救医院，一边对轻伤人员进行现场救护。
C对重伤者不明伤害部位和伤害程度的，不要盲目进行抢救，以免引起更严重的伤害。

6）机械伤害事故引起人员伤亡的处置

A迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，以根据不同情况进行处置。

B划出事故特定区域，非救援人员、未经允许不得进入特定区域。
C抢救受伤人员时几种情况的处理：如确认人员已死亡，立即保护现场。

D如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：立即联系120急救车或距现场最近的医院,并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情联系专科医院。

E外伤大出血：急救车未到前，现场采取止血措施。骨折：注意搬动时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，不得一人抬肩、一人抬腿。一般性外伤：视伤情送往医院，防止破伤风。轻微内伤，送医院检查。制定救援措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险，经评价确认安全无误后再实施救援，避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。

7）雨季施工应急预案
A机电设备

a在雨季到来之前，认真按照《施工现场临时用电专项方案》及《建筑工程施工现场用电安全规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》等用电安全规范要求对照检查现场用电情况，一旦发现不符合规范要求的立即整改；认真做好机电设备的防雨、防淹、防潮、防雷、防锈、防漏电、防雷击等项措施。管好、用好施工现场机电设备。

b对露天放置的大型机电设备要防雨、防潮，所有机电设备要严格执行“一机一闸一保护”制度。设备投入使用前做好电流测试。严格控制在允许范围内；在现场的机械上加装避雷装置。施工现场的低压配电箱应将进出线绝缘铁脚与配电箱的接地装置相连接，作防雷接地以防雷电波侵入。

c施工现场比较固定的机电设备（电焊机、电锯、电刨等），要搭设固牢雨棚，防止倒塌淋雨；机电设备要高置并做好四周排水，安装接地装置；移动电闸箱的漏电保护装置要可靠灵敏。

d变压器避雷的接地电阻必须复测（电阻值不大于4欧姆）不符合要求的必须及时处理、避雷器要作一次预防性试验。

e各种机械设备的电器开关要有防雨、防潮设施。大暴雨或雷雨天停止作业，施工人员撤离到安全地带，必要时要断电。雨后对各种机电设备、线路等进行巡视检查。施工现场的移动配电箱及施工机具全部使用绝缘防水线；用后应放回工地库房或遮盖防雨，不得露天淋雨、不得放在坑内，防止雨水浸泡。加强用电安全巡视，对配电箱、架空线路等电力设施，要求每班巡视检查一次并做好巡视记录；对大暴雨或雷雨天必须增加雨前及雨后巡视，检查每台机器的接地接零是否正常，检查线路是否完好，若不符合要求立即整改。

f雨天作业机械操作人员应戴绝缘手套，穿雨靴操作。
B土方开挖

a土方开挖前在土方周边砌筑30cm高的24砖墙，增设排水沟，以防止雨水漫入土方。按设计要求布设地下水位量测、地面、建筑物沉降量测、地下管线沉降量测、土体侧向位移量测、台地围护墙顶水平位移监测等监测点，并结合地下连续墙测斜孔测定初始值，以鉴定土方开挖过程中周边环境的变形情况。

b在土方开挖及附属设施主结构施工过程中，围护结构的稳定关系到整个工程的安全。因而在土方开挖以至主体结构施工过程，严格按设计给定的监控量测项目布设量测点，按量测频率量测围护结构及土方变形槽范围地面及建构物的变化情况，并依据监控量测的数据回馈指导施工。

c雨天施工时，除防止地面水进入土方外，随时观测地下水位的变化情况，量测围护结构内支撑的轴力及锚索应加的变化。必要时加强支护措施确保结构安全。

C混凝土工程

雨季大面积混凝土浇筑前，要了解2-3天的天气预报。尽量避开大雨，混凝土浇筑现场要准备大量的防雨材料备用，浇筑混泥土时突然遇雨时覆盖；同时加强对模板及脚手架的检查，确保结构安全。

D雨期施工安全注意事项
a雨季前对临建房屋进行检查和修理，防止漏雨、漏电和其它不安全因素存在。现场电焊机要搭设雨棚，电气设备要有可靠接地措施，对电焊机把线、电缆线应检查是否老化、破损、不合格的胶线应调换和修理，防止漏电事故发生。现场临时电源应进行全面检查，对各种线路应检查是否符合安全操作规程的要求，施工线路只准架空铺设，不准随地拖设。

b雷雨时工人不要走近架子、架空电线周围10m以内区域，人若遭受雷击触电后，应立即采用人工呼吸急救并请医生采取抢救措施。

c雨季施工期间按照有关要求，建立以项目经理为负责人的抗洪防汛指挥部详见防洪领导小组名单，组织精干的抗洪抢险队伍，汛期内主要领导要执行轮流值班制，发现险情立即指挥抢救和上报。

六、应急物资及装备

（1）救护人员的装备头盔、防护服、防护靴、防护手套、安全带、呼吸保护器具等。

（2）灭火剂水、泡沫、CO2、卤代烷、干粉、惰性气体等。

（3）灭火器、干粉、泡沫、1211、气体灭火器等。

（4）简易灭火工具扫帚、铁锹、水桶、脸盆、沙箱、石棉被、湿布、干粉袋等。

（5）消防救护器材救生网、救生梯、救生袋、救生垫、救生滑杆、缓降器等。

（6）自动苏生器适用于抢救因中毒窒息、胸外伤、溺水、触电等原因造成的呼吸抑制或窒息处于假死状态的伤员。

（7）通讯器材固定电话，移动电话：原则上每个管理人员一人一个，对讲机若干。
七、紧急情况应急处理
专业队伍的建设和培训对施工现场的各施工队分别成立一个紧急情况应急处理专业分队，项目部定期请当地卫生防疫部门的医疗专家到现场给予培训，传授紧急情况应急处理知识和技能。项目部定期在现场组织紧急情况应急处理现场演习，并邀请卫生防疫部门的专家到现场给予指导。
第二节 夏季大风、高温预案
由于近些年北京地区夏季高温天气较多，高温预警频发，雷雨大风天气也时有发生，因此做好夏季高温、大风的防护措施也是工程养护维护顺利进行的一项重要任务。为保证本工程在养护维护期间的顺利实施，特制定如下预案：
1、每年夏季，气温较高，在这段时间中经常持续高温，因此一方面要做好现场施工养护人员的防暑工作，备好防暑降温的药物、合理安排好工作的时间，另一方面要加强苗木的抗旱工作，根据植物生长习性的不同，进行不同程度的浇灌，当空气温度较高时，须在清晨或傍晚浇灌，浇水量根据土壤情况定。

2、每年6月至9月北京大风、雨水天气较多容易对室外设施和树木造成一定的影响。特制定如下安排：

（1）每天收看、收听天气预报，记录天气情况，提前做好防护预防措施，大乔木做牢固防护支撑，冠幅较大的植物进行修剪、疏枝，小灌木做好假植工作，并做好水土保持作业，地被种植尽量安排在晴天种植。

（2）大风、大雨天气过后，一方面检查室外设施的损坏情况，如有损坏及时做好登记，标明地点，并及时进行修复；另一方面检查苗木的损坏情况，进行统计记录，标明地点、位置，写出书面报告进行上报，并派人进行检查，扶正被吹倒、吹歪的绿化苗木，疏通大块绿地内的积水。

（3）根据天气预报，高温高热天气做好苗木的喷雾保湿工作，防止苗木散失水份，必要时对苗木进行循环喷雾保湿，对小灌木搭设遮阳网，降低阳光直射对叶片水份蒸发。

3、树木倒伏占压道路或砸压建筑物应急预案若发现树木倒伏占压道路或砸压建筑物要立即向上应急指导小组报告，并立即通知公安、房管、电力等相关部门派员参加救援。项目部要立即组织人员携带抢险工具与车辆迅速奔赴现场，并拨打110报警，配合公安交管部门做好抢险区域的交通管制和交通疏导。如树木倒伏发生伤害事故，要保护好事故现场，及时抢救伤员，配合公安部门做好取证，认真做好事故现场的调查与分析，排除险情，做好倒伏树木的处理与加固，落实安全措施。

4、树木倒伏砸压电力线路应急预案若发现树木倒伏砸压电力线路要立即向上应急指导小组报告，并启动本预案。迅速通知电力部门，立即组织绿化抢险人员携带抢险工具与车辆奔赴事故现场，配合公安交管部门做好危险区域的人员疏散和交通管制，防止触电事故发生。绿化抢险人员进入抢险事故现场，要服从电力部门的统一指挥，配合电力部门进行树木的抢险。树木砸压电力线路或者高压线断折落地，未经电力部门的同意，在未采取安全措施前，任何人员不准进入危险区域,防止触电事故发生。

本公司以“高效、优质”的服务宗旨，将经验型管理与科学性、合理性结合起来，采取监督、养护区域责任制、市民来电监督制等措施，成立了专业养护队，科学修剪、抹芽、施肥、浇水工作。

第三节 冬季防寒预案
本公司以“高效、优质”的服务宗旨，将经验型管理与科学性、合理性结合起来，采取区域责任制、市民来电监督制等措施，成立了专业维护队伍，主动对冬季现场进行管理工作，如遇应急事件需要增派人员，我们可以在2小时内调派人员到场。

本工程位于北京市顺义区李桥镇，地势较为平坦，冬季刮风天气较多且风力比较大，给本工程冬季防寒工作提出了更高的要求，具体防寒预案如下：

1、进入冬季前要对现场所有的苗木，全面彻底的浇一次冻水，冻水工作作的好坏对苗木的抗寒会产生直接的影响，浇足冻水可以保证苗木冬季水分消耗，避免生理干旱。

2、入冬前对所有的树木支撑进行统一的加固，及时撤换损坏的支撑。

3、对于较耐寒的树种，如槐树等可采取根颈培土封堰、涂白等措施；对于不太耐严寒的树种，如西府海棠等可采取根颈培土封堰、涂白、缠草绳、搭风障等防寒措施。

（1）封堰：

浇完冻水后，在根茎四周堆起30-40cm高的土堆，土堆要拍实。

（2）涂白：1）在入冬前用生石灰掺水加入盐、石硫合剂等，均匀的涂抹在树干表面。

2）涂白的高度要统一，整齐。

3）涂白前，对树干表面进行清理，刮除树皮上的粗翘皮、苔藓、泥土等，同时要对树洞进行封堵。

4）禁止把酸性杀菌剂加入涂白剂内。

（3）缠草绳：
1）根据树木胸径的不同选择不同直径的草绳进行缠裹。

2）由上至下进行缠裹，基部绑好后用土覆盖。

（4）搭风障：
1）在迎风面进行风障搭设。

2）风障的高度要高于苗木本身的高度。

3）选用坚韧的材质，进行搭设。

4、对于不太耐寒的树种如紫叶李、西府海棠等则可采取覆膜法，乔木和灌木稍有不同。

（1）乔木

应先用草绳缠干，然后进行覆膜，再用加厚的农用薄膜套从顶一直套到树根颈部。顶部必须扎紧封死，塑料薄膜一定要宽大，不能紧缠树干，四周用竹棍支起。根部采取灌封冻水、根颈培土等措施后，可用稻草或麦秸、玉米秸杆、锯末等进行覆盖，最后再罩以塑料薄膜，四周用土压盖好即可。

（2）灌木灌木因其较低矮，受风吹力较小，苗木根部、冠部保温可用两根柔韧性较强的竹条（宽3cm左右），将两头削尖，交叉插于植株四侧。弓顶距植株冠顶保持在15cm左右，侧面距植株10cm左右，竹条插入土中深度为4至6cm，然后覆农膜。农膜盖好后，四周再用土盖好即可。

（3）注意事项覆膜时间和揭膜时间应视天气情况而定。覆膜时间最好在初霜冻时，揭膜应在气温基本稳定、树体开始萌芽后。在冬季晴好天气可适当揭膜通风透气，补充氧气。薄膜如有洞口，应采取贴补措施，防止植株被冻伤。雪天应及时将积压在棚顶的积雪清理干净，以利植株接受光照。

5、入冬前对苗木进行一次全面的修剪，以均衡树势，保持树形，促进第二年春季苗木的生长。

6、每天收看、收听天气预报，预报有大风天气时，提前对现场的树木支撑等进行查看，确保稳固。

7、大风大雪天气过后，立即对现场进行巡视，发现有风障等有倾斜等不稳固情况是及时加固。风障、树体等表面积雪量大时，人为进行清除。

第四节 防触电预案

根据施工现场触电事故的规律：6-7月份触电事故多、携带式和移动式设备事故多、电气连接部位事故多、非电工触电事故多。

1、预防触电的措施：

（1）非电工严禁拆装电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。

（2）使用电气设备前必须要检查线路、插头、插座漏电保护器等装置是否完好。

（3）电气线路或机具发生故障时，应找电工处理，非电工不得自行处理或排除故障。

（4）使用电动机械时，要由电工接好电源，安装上漏电保护器。操作者必须穿戴好绝缘鞋、绝缘手套后在进行作业。

（5）搬迁或移动电气设备前必须先切断电源。

（6）搬扛钢管、金属物时，严禁碰触到电线。

（7）严禁在电线上挂晒湿物，如毛巾、衣服等。

（8）禁止私用电炉取暖、烧饭、做菜等。

（9）在架空输电线路附近工作时，应停止输电，不能停电时，要有隔离措施，要保持安全距离，绝对不能碰触。

（10）电线必须架空，不允许在地面、随意乱拖，若必须通过地面应设过路保护。

（11）照明灯具安装高度应符合规程要求，不准将吊灯导线拉来拉去。

（12）临时照明灯和经常移动的照明灯，以及地下沟道照明灯，应使用36v以下安全电压。

（13）不得用湿手去碰触电气设备，湿布檫抹带电设备或用水冲洗各种电气设备。

（14）作业完毕要把开关关闭，锁好配电箱、开关箱。电箱内不放置任何物件、工具。

（15）电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找电工处理。

（16）雷雨时，不要走近电线杆、铁塔、架空电线，也不要在树下避雨，以防遭雷击。

（17）万一发现有人触了电，不得用手直接去拉触电人。

（18）万一发生电气火灾，要立即切断电源，在未切断电源以前，不得用水或酸碱泡沫灭火器灭火。

（19）电气设备的保护接地或保护接零要和理、可靠，必须实行包括总电源在内的两级保护。

（20）电工作业时，要穿戴好劳动防护用品，使用电工专用工具。在停电检修时，必须在闸刀处挂上“有人工作，不准合闸”的警告牌，必要时要有人监护。

2、触电以后，发现人、救护人应采取如下应急措施：

（1）发现有人触了电，不得用手直接去拉触电人，应根据以下方法进行救护。
1）使触电人脱离电源:

A如开关箱在附近，可立即拉下闸刀或拔掉插头，断开电源。

B如距离闸刀较远，应迅速用绝缘良好的是工钳或有干燥木柄的利器（刀、斧、锹等）砍断电线，或用干燥的木棒、竹竿、硬朔料管等物将电线拨离触电者。

C现场无任何合格的绝缘物可利用，救护人员亦可用几层干燥的衣服将手包裹好，站在干燥的木板上，拉触时电人的衣服，使其脱离电源。

D高压触电，应立即通知有关部门停电，或迅速拉下开关，或由有经验的人采取特殊措施切断电源。

（2）触电以后，对于触电者应采取以下对症救治方法：
1）触电大体可按以下三种情况分别处理：

A对触电后神志清醒者，要有专人照顾，观察，情况稳定后，方可正常活动，对轻度昏迷或咯微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。

B对触电后无呼吸但心脏有跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法抢救。

C如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和胸外心脏挤压两种办法进行抢救。

对上述两种情况，急救要分秒必争地就地进行，不能等医生到来，在送往医院的途中，也不能停止急救。

2)采取的人工呼吸法
人工呼吸有三种方法：口对口（鼻）人工呼吸法、俯卧压背法、仰卧压胸法。施行人工呼吸时，首先要解开被救者的领口或胸部衣服。如果口腔内有烂泥、血块、痰液等，应立即取出；如果舌头后缩而阻碍呼吸，应拉出并用绷带固定于口腔外面，以保证呼吸道畅通。

做人工呼吸时用力不要过猛，防止把肋骨压断。速度应保持每分钟15-19次，不要过快、过慢。

施行人工呼吸要抱着对同志满腔热忱，极端负责的态度，要有信心、耐心，不间断地连续进行，直到恢复呼吸，或确认已经死亡后才停止。

1 对口（鼻）人工呼吸法

A解开被救者衣服，取出其口中粘液及其他东西，使其平卧，头向后仰，鼻孔朝天。
B救护者跪卧在其左或右侧，用一只手捏紧被救者的鼻孔，另一只手扒开其嘴巴（如扒不开嘴巴，可用口对鼻吹）。

C护者深吸一口气后，紧贴被救者的嘴吹气，使其胸部微微膨胀，吹气时间约2秒钟。

D吹气完毕，立即离开被救者的嘴，并放松其鼻孔，让其自行呼气，为时约3秒钟。
E上述步骤反复操作。

②俯卧压背法被救者俯卧，头偏向一侧，一臂弯曲垫于头下。救护者两腿分开，跪跨于病人大腿两侧，两臂伸直，两手掌心放在病人背部。拇指靠近脊柱，四指向外紧贴肋骨，以身体重量压迫病人背部，然后身体向后，两手放松，使病人胸部自然扩张，空气进入肺部。按照上述方法重复操作，每分钟16-20次。

③仰卧压胸法被救者仰卧，背后放上一个枕垫，使胸部突出，两手伸直，头侧向一边。救护者两腿分开，跪跨在病人大腿上部两侧，面对病人头部，两手掌心压放在病人的胸部，大拇指向上，四指伸开，自然压迫病人胸部，肺中的空气被压出。然后把手放松，病人胸部依其弹性自然扩张，空气进入肺内。这样反复进行，每分钟16-20次。

④胸外心脏挤压法触电者心跳停止时，必须立即用胸外心脏挤压法进行抢救，具体方法如下：

A触电者衣服解开，使其仰卧在地板上，头向后仰，姿势与口对口人工呼吸法相同。
B救护人跪跨在触电者的腰部两侧，两手相叠，手掌根部放在触电者心口窝上方，胸骨下1/3处。

C掌根用力垂直向下（脊背方向）挤压，对成人应压陷3-4厘米。每秒钟挤压1次，每分钟挤压60次为宜。

D挤压后，掌根迅速全部放松，让触电者胸部自动复原，每次放松掌根不必完全离开胸部。上述步骤反复操作。

E如果触电者呼吸和心跳者停止了，应同时进行口对口人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场仅一个人抢救，两种方法应交替进行：每吹气2-3次，再挤压10-15次。

F人工呼吸法的胸外心脏挤压法是行支有效的现场急救方法，抢救过程中应有耐心，要连续不断地进行，直到出现规律性的心跳、呼吸或确认触电者已死亡，方可停止。

（3）配备的应急器材急救药箱、通讯交通工具等。

第五节 防止食物中毒应急预案
一、施工现场食物中毒的产生原因
采买—采买非食用、过期和不新鲜食品；贮存—贮存期过长或贮存条件不良；清洗—清洗不净；烹饪—食物烹煮不熟或不当；环境—烹饪和就餐环境不良。
二、预防措施：

1、施工现场的食堂和操作间应相对固定、封闭。

2、食堂必须设置独立的制作间、库房和燃气罐存放间。

3、食堂应配备必要的排风设施和消毒设施。

4、食堂和操作间要保持墙面、地面干净。

5、食堂操作间和仓库不得兼作宿舍使用。

6、食堂必须设置隔油池。

7、食堂制作间的下水管线应与污水管线连接，保证排水通畅。

8、食堂内外整洁卫生，炊具干净，无腐烂变质食品，应有灭蝇灭鼠灭蟑措施。

9、制作间必须有生熟分开的刀、盆、案板等炊具及存放柜。生熟食品必须分开加工和保管，存放成品半成品必须有遮盖。

10、库房内应有存放各种佐料和副食的密闭器皿，有距墙距地面大于20厘米的粮食存放台，有通风、防潮、防虫、防鼠等措施。

11、食堂必须设置密闭式泔水桶，剩余饭菜应倒入密闭泔水桶中，并及时清运。

12、食堂必须具备食堂卫生许可证、炊事人员身体健康证、卫生知识培训证。卫生许可证必须挂在制作间明显处，身体健康证、卫生知识培训证应随身携带以备检查。

13、食堂炊事员应配备两套工作服、帽，上岗必须穿戴洁净的工作服、工作帽，并保持人卫生。

14、炊具、餐具必须及时清洗，定期消毒。

15、加强食品、原料的进货管理，做好进货登记。严禁购买无照、无证商贩食品和原料。

16、严禁食用变质食物。

17、施工现场应保证供应卫生饮水，有固定的盛水容器和有专人管理，并定期清洗消毒。

18、项目部后勤管理员必须每周检查现场食堂的卫生状况及进货登记台帐。
三、食物中毒现场救治原则:
常见食物中毒的解救，一般在医院进行，当发现食物中毒者后应立即以最快的方式送至最近的医院，如现场不具备运输条件，应迅速拨打120求救，在等待120到达过程中对一般神智清醒者应设法催吐：喝微温水300～500ml,用压舌板等刺激咽后壁或舌根以催吐，如此反复，直到吐出物为清亮物体为止。对催吐无效或神智不清者则必须进行洗胃。

第六节 环境污染应急预案及措施

一、编制目的
为保有证施工环境污染控制有效，工程绿化完善美观，水保措施到位，结合本工程施工特点，在施工中坚决落实环保基本国策，严格执行环境影响评价制度、环保“三同时”制度和国家、北京市有关的环保法规、标准；贯彻“预防为主、建设与保护并重”原则；采取严格的施工期环保管理措施，切实落实各项环保要求，特制定本应急预案。
二、应急预案组织机构

项目部环保污染应急领导小组:
组
长：项目经理

副组长：生产经理
技术总工
专职安全员

成
员：各部门负责人，各专业工长,劳务队长小组下设办公室，办公室主任一名
三、环保应急预案的应急情况识别
1、临时工程的污染，包括临时便道、临时住地。

2、机械施工噪声污染。

3、环保应急预案备用的材料、机具、人员

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	操作工人
	工人
	4
	清理

	2
	运输车辆
	5 吨
	1
	运输、洒水等

	3
	抽水机
	20m3/h
	1
	抽水

	4
	装载机
	ZL50
	2
	装卸料


四、环保的应急管理
1、应急预案的实施及现场保护小组：

由项目经理部现场技术人员、现场领工员、环保工程师、现场操作工人共同组成。
2、应急预案的决策：事故发生后，由各经理部技术人员组织，按已定的应急预案，启动实施。

3、事故调查小组：事故调查小组由指挥部领导、安质科、工程科、下属经理部领导以及现场领工员、环保工程师、技术人员、班组长、现场操作工人组建。
4、环保污染事故调查小组主要职责：协助上级调查事故发生的时间、地点，事故经济损失、事故类别、工程概况，事故经过，事故原因，事故处理方案和预防措施，对责任者处理以及今后的防止发生类似事故的措施。并提供事故调查中所需证据，记录等原始资料。

五、环保应急预案的应急响应程序、原则
1、当施工现场发生环保污染事故后，发现人员应立即停止施工，同时立即采取措施避免事故势态的进一步扩大，并立即上报现场领工员、技术员。
2、现场领工员、技术员必须立即赶到现场，同时立即上报经理部经理、总工程师、环保工程师和指挥部工程、安质环保等部门。

3、经理、总工程师、环保工程师立即赶赴现场，针对不同情况，同时启动既定应急预案，并及时上报指挥部相关领导和主管部门，

4、经理领导和工程部、安全环保部、机电、物资等负责人及时奔赴现场，协调组织应急预案的实施、监督，同时向上级和地方环保部门报告事故情况、采取措施、估计损失等。

六、针对环保过程中的各种情况采取的相应措施
1、临建工程的污染
临时工程设置从总体上应优先考虑永临结合，尽量减少对场地的占用、少破坏堵塞沿线的水系、排洪、排涝设施。临时工程用地周边应设置醒目的标示牌、边界线，严格限制施工机械、人员活动范围、机械作业范围及行进线路。

加工场首先采用闲置场地，尽量做到不占道路或少占通道，加工尽量安排在早上六点至晚上十点之间施工，作到不扰民、惊民。加工场内废料按施组要求和环保审批措施运至指定地点，存放、或深埋。

在施工过程中，电力电器设施按规范安装，设置漏电保护装置和接地线，并配置足够的消防设施，杜绝火灾事故发生。

加工场等高噪音作业场地设置应尽量避开居民集中区。临近居民区等噪声敏感地带的施工，要及时维修保养机械设备，严格控制机械作业噪音；噪声大的施工作业应尽量安排在白天，因生产工艺要求或其他特殊要求需要连续昼夜作业的，应到当地建设行政主管部门、环保行政主管部门提出申请，批准后方能进行夜间施工。

对不可再利用的废弃物进行分类归放，定期送到当地废品回收站，生活垃圾统一归放，及时处理。

办公生活区每天打扫，保持清洁卫生。卫生间每天安排专人打扫，保证清洁，定期消毒，厕所设置化粪池。供水、供电设施安装规范，严禁私拉乱接。配备足够的消防设施，定期检查，消除安全隐患，避免发生事故污染环境卫生。
2、施工便道：

（1）施工便道要充分利用既有道路和正线范围内用地等；

（2）便道宽度严格按设计要求控制，便道沿正线红线边沿修建，减少进出便道施工用地，做到少占，少破坏，少填、少挖，尽量不扰动原地面，减少堵塞排水沟，施工便道、临时建筑周围要设置排水沟不影响当地排洪排涝，不改变原水系排放状态。

（3）施工便道应定时洒水，防止施工扬尘产生不利影响。3、机械施工噪声污染。所有施工机械，首先选用环保，经济、污染小、排放废气少的先进设备，减少噪声音污染和废气排放，施工时间一般安排在早上六点至晚上十点之间，禁止野蛮施工产生噪声，减小对周围环境的影响。

第七节 风险分析及抵抗风险的管理措施
北京终端管制中心工程园林绿化工程建设用地部分（施工）工程量大，涉及施工地点多、绿化栽植面积大、工期紧张、面临雨季（冬季）施工、且须考虑施工环境等因素，因此我们充分重视北京终端管制中心工程园林绿化工程建设用地部分（施工）的风险管理。

一、风险的分类及管理
按北京终端管制中心工程园林绿化工程建设用地部分（施工）的进展阶段的不同，风险可分为施工阶段风险和试运行阶段风险。
二、风险的管理流程

[image: image1.emf] 

情况监 视   与控 制  

风险认 知  

  风 险   辨 认  

风 险   理 财   手 段   风 险   控 制   手 段  

  转 移     保 险     自 留     转 移   损 失   控 制     规 避  

  法 定   成 本     保险 费   风险 管 理   部门 的   操作 成 本     法 定   成 本   加 强   安 全   防 护     加 强   管 理  

风险成 本  

风   险   管   理   程   序  

风 险   评估 和   分 析  

风 险   衡 量  

风险管理策 略  

管   理   功   能  

Ô   ß Â  í ²  Ü À  ¹  

管   理   技   巧  

管   理   成   本  

损 失  

监   控  


对风险的管理包括风险的识别、评估与衡量等的认知阶段，风险的转移、保险、控制和规避等的控制阶段，其管理流程如上图所示。

我们将在人员、资金、工作程序、外部支持等各方面，建立完善的风险管理体系，以确保工程的顺利实施。

三、施工阶段风险
施工阶段风险是从北京终端管制中心工程园林绿化工程建设用地部分（施工）正式开工开始计算。项目动工后，大量的资金将投入到工程机械、材料设备采购、支付工程款等方面，风险也随之而来，主要包括：工程质量风险、工期风险、施工方案的合理性风险、施工安全风险、组织协调风险。随着施工的不断推进，风险也将不断的被预测、衡量、优化和解决。

四、施工风险防范的重点及对策
对北京终端管制中心工程园林绿化工程建设用地部分（施工）而言，风险的分类主要基于风险防范和风险处理，是定性的、相对的。从性质上分析，可计量风险属于技术性风险，是常规性的不可避免的风险，包括材料供应、工程变更、设计不清与施工等造成的风险；非计量风险属于非技术性风险，发生的概率较小，是非常规性风险，包括宏观经济风险、政治风险、不可抗力风险、组织协调风险等。

1、风险防范的重点在北京终端管制中心工程园林绿化工程建设用地部分（施工）管理过程中，风险防范的重点在于以下方面：

（1）工程进度风险工程进度风险指在工程施工期间，因组织、质量、材料供应、不可抗力等因素而发生实际进度与计划进度的差异，这种进度差异在一般工程中不为明显，但在重点工程尤其在有关键里程碑目标、关死工期后门的工程中十分重要，它会给施工单位、建设单位乃至政府部门带来相当大的负面影响。

（2）人员安全风险施工人员安全风险在各个工程中都存在，但针对本项目而言，施工对于项目施工地点周边人员及车辆也带来安全风险。

（3）采购风险采购风险是指因市场材料的价格、质量波动而使承包商不能获得预期产品或增加投资的风险。

（4）管理运行风险

管理运行风险是指承包单位管理体系的不完善或在执行过程中没有有效解决发生的矛盾而使个别目标在落实中产生困难甚至出现损失的风险。它可能表现为：信息不畅、审核不利、工作流程出现错误或控制失效等。

（5）设计变更风险设计变更风险是指由于设计图纸的不完善、不够深度、各专业综合不足，甚至存在设计失误等，将造成施工的返工、增加造价、影响工期，甚至影响使用功能等。
2、对重点风险的防范风险管理是一个确定和量度风险，以及制定、选择和管理风险处理的过程，目标是通过风险分析减少决策的不确定性，以及在本项目实施阶段，保证目标控制的顺利进行，更好地实现工程项目质量、进度和造价等综合目标。对上述重点风险我们将进行以下防范措施：

（1）工程进度风险北京终端管制中心工程园林绿化工程建设用地部分（施工）我公司计划施工总工期为74日历天，为应对进度工期风险，我们将分别从组织管理、资源储备和技术三方面进行风险应对。

1）极大发挥公司“总部控制、风险管理、专业保障”的优势，统一协调、统一组织，实现共同作战、全面保证的目标。

2）一旦出现开工时间滞后需要压缩工期或者过程进度失控，我们将成立以总公司为依托的指挥部，调派全公司的施工力量进行工程组织实施。

3）提前与各劳务基地、各材料商、机械租赁商签订预租、预约合同，储备一定量的劳动力、材料、工具，一旦须启动进度风险应急措施，能在极短的时间内保证各种材料、机械和劳动力及时投入生产。

（2）人员安全风险
1）施工区域严格封闭。

2）严格按照施工安全有关条例采取安全措施，确保施工人员的生命安全。

3）如我公司中标，将派人与保险公司联系，进行购买《工程一切险》和《第三责任险》，保证工程的顺利实施。

（3）采购风险
1）做好市场的价格、质量的调研分析。

2）通过合同签订前的合同评审工作，集中技术、质量、经济、工期、物流管理等各方要求，使合同能全面、细致地涵盖全部控制点。

3）如可能，将通过签订长期的供货合同锁定产品的价格，合同中规定的材料的购买价格要涵盖生产及供应商的全部费用，且在整个施工期内有效。

4）通过合同执行过程中的监控，及时解决出现的问题，通过管理和经济等手段避免问题的出现。

5）制定替代性原材料应急计划以及其他替代方案。

（4）管理运行风险
1）建立和完善本项目管理方案，注重其涵盖性和本项目特点的针对性。

2）管理机构领导层对管理方案达成高度的统一，并分工负责落实的落实工作。

3）向各部门进行交底，将各项具体工作落实到人。

4）对管理过程进行跟踪，及时调整运行方式和工作程序，以适应工程在不同阶段的要求。

5）通过定期的专题会议，加强各方的工作沟通，加强相互协调，解决管理中的问题。

6）在施工不同阶段，组织专门风险管理小组对风险进行预测分析，制定风险控制预案。

（5）设计变更风险
1）对图纸进行充分、细致的审核，力求将全部问题发现在正式施工之前。

2）组织各专业的图纸综合，发现专业间不交圈问题，尽量避免设计问题引起的经济索赔。

3）与设计单位保持密切联系和沟通，协调设计单位的设计变更，使设计变更不影响工程的预期进度要求。

4）组织人员绘制细部大样图、综合图，有效的指导施工的顺利进行。

5）对可能出现的设计失误，本着对业主负责的角度提出专业性建议，并协助业主及设计单位妥善解决。

（6）全面实行风险管理风险存在于工程实施的全过程，也同时存在于各项目标实现的各阶段，全面提高风险意识，利用有效的风险管理手段并全面与总承包管理相结合，是控制北京终端管制中心工程园林绿化工程建设用地部分（施工）风险的唯一方式，除足够重视重点风险的防范之外，我们将在以下方面加强风险管理工作。

1）建立科学的经营决策机制我们将预先对本项目的各项方案进行科学的分析和论证，对可预见以及不可预见的风险逐项进行分析研究。在决策中避免武断，重视各部门及施工队的建议和意见，确保决策的科学性、民主性、合理性，最大限度地避免施工过程中可测与不可测的各类风险。

2）严格按要求施工按照国家有关规范、标准和本项目的设计要求进行施工，避免造成质量缺陷、要求返修等经济责任风险。加强各施工队伍中从事工程质量监督的工作人员的思想教育，避免其滥用职权、玩忽职守。

3）重视合同管理在项目建设管理过程中，一切活动遵守国家法律、法规和北京市地方法规，强调法律至高无上的地位和作用，是防范风险的重要手段。充分发挥合同管理和控管职能，对施工过程的各项行为进行全面调控、管理。通过法律的保障和合同管理机制、审批程序的有效运行，确保合同管理的灵魂作用，确保其主导地位，实现成本、进度、质量各项指标的最佳效果。

4）加强现场管理现场管理是防范风险的重要一环，我们将大力加强这方面的工作，配备足够的人员进行管理，对工程实施过程中实行全程监督，对每个环节严格把关，对工程的进度、质量决不含糊，确保工程保质保量按期完成，避免造成停工、窝工、倒运、材料积压等损耗，或因工期的延误、质量问题带来的风险。

5）注意安全生产在进人现场前对全体人员进行足够的安全教育，教育施工人员必须严格遵守安全操作规程，管理人员将每天对现场进行检查考核，建立严格的奖惩措施，杜绝安全事故的发生，避免由于生产过程中的安全因素造成责任事故和人身伤亡等重大风险。

6）明确风险责任主体，加强目标管理承包风险管理的关键点，在于确立风险责任主体及相关的责任、权利和义务。有了明确的责任、权利和义务，工作的广度、宽度和深度就一目了然，易于监督和管理。首先，定岗、定责，即确定岗位的数量及相应的任务和责任，但岗位和责任的确定又是灵活的，根据工程项目的进展或需要相应的变化。其次，利用管理环的PDCA和5W1H方法进行目标管理。在计划阶段，根据确定的责任、权利和义务，列出规范化表格，同时与5W1H对应起来进行计划工作，使责任人明确工作的内容、性质、方法、期限、应变策略、检查人和向谁负责等事项。

第八节 突发事件处理紧急预案

一、质量问题应急预案
1、以项目经理为组长，以项目总工、专职质检员为副组长，以各专业工长、现场技术人员为组员，成立项目质量监督小组。每天对工地各施工班组进行质量检查，每周开一次质量例会。由专职检查员将每周质量情况进行汇总，每月形成正式质量月报，对于施工过程中的质量情况全方位的进行监督，对于质量突发事件最快做出反应。

2、对于一般的质量突发事件，要求检查人员立即上报项目质量监督小组，由项目总工提出整改措施及方案，并发出整改通知单，要求施工班组限期整改，由专职质检员进行核查，并做好记录。

3、对于无法整改的质量突发事件，由项目总工发出书面通知要求施工班组拆除重做，对施工班组进行罚款处理，对于影响严重的，可要求施工班组停工或清理出场。

4、对于严重的质量突发事件，要上报公司技术质量部，由公司总工和质量监督小组成员共同研究后确定最合理的整改措施，拿出施工整改方案，报甲方及监理确认后方可进行施工。

二、安全问题紧急预案
1、成立安全突发事件处理责任小组：组长：项目经理

副组长：安全员组员：项目部其他成员、生产负责人、班组负责人2、明确安全突发事件处理责任小组职责：

（1）制定现场逃生路线图，按要求做好安全疏散标志，张贴并组织现场工人及有关人员学习，要求每个相关人员必须熟悉逃生路线；

（2）组织现场安全突发事件及逃生演练；

（3）学习并熟练掌握紧急救护常识；

（4）定期组织现场工人及有关人员进行案例学习，进行现场教育；

（5）配备常备的急救物品(外伤救护所需物品、救护常备物品、消毒和保护用品。

（6）突发事件的第一时间拨打急救120或报警电话、组织抢救及事故现场保护；
3、安全突发事件的处理

（1）安全突发事件发生后，安全突发事件处理责任小组任何成员应第一时间拨打急救或报警电话，迅速组织抢救并采取必要的安全防护措施，防止事故扩大，做好事故现场保护工作；

（2）项目经理应立即向上级主管部门报告突发事件情况；

（3）项目经理部必须接受并积极协助事故处理与调查；

（4）项目部按必须要求进行整改，接受整改结果复查，并有针对性的制定出相应的防范措施，消除事故隐患；

4、事故责任人的追究、处罚、教育；
三、工期延误紧急预案

如果施工过程中工期出现延误的情况，项目部应立即组织相关人员召开紧急会议，分析造成工期延误的原因，重新调整原有施工进度计划，并制定以下措施进行抢工：

1、合理调动工人投入抢工期工作，加强现场管理强度，保证工程顺利进行；

2、合理调动资金，保证劳动力和材料所需资金；

3、紧急调动或购买施工设备，不因设备原因影响工程进展；

4、合理考虑施工工序和采用“四新技术”，降低成本，加快工期进度；

5、合理安排劳动者的饮食和住宿，不因生活原因影响工程；

6、与当地政府和周边群众协调好关系，不因抢工影响周边生活环境，不造成工地扰民问题。

7、在施工前合理进行计划，保证充足的劳动力、资金、材料、设备为工程所需，特殊问题与甲方和监理单位协商解决；

8、合理协调相关专业施工队伍的进度和交叉施工问题，使工程施工过程趋于更加合理化。

9、关键时刻发扬艰苦奋斗精神，采取特殊措施(包括连班、两班倒)加快施工进度。
四、施工现场卫生防病(疫)管理制度及预案

1、卫生防病(疫)管理制度

（1）按照建委、卫生局提出的工地卫生防病工作要求，设一人负责此项工作并定期检查，落实各项卫生防病措施。

（2）利用板报、宣传栏及开会等形式宣传《卫生防病疫规定》及有关卫生防病知识，提高职工地卫生防疫管理工作的认识和自我保键意识，养成良好的卫生习惯。

（3）组织工人进行健康体检并办理《健康证》。此外，定期组织对职工进行“急性肠道感染”带菌检查。

（4）工地发生传染病疫情，及时、如实地以电话形式向所辖地段医院保健科进行报告，及早采取隔离病人及消毒等疫情处理措施，协助卫生监督和医疗卫生机构进行疫情调查和处理。

（5）食堂有卫生许可证，食堂炊管人员有健康证，按照食品卫生要求做好食堂卫生工作。采购员严格把好食品原料进货关。

（6）工人宿舍每日通风和清扫，并定期进行消毒。

（7）设立饮水设计，保证开水供应，饮水器具专人消毒。

（8）加强文明施工，搞好环境卫生。施工垃圾和生活垃圾实行专人负责管理清运。
2、卫生防病(疫)管理预案
为切实贯彻落实《传染病防治方法》和地方有关《疫情报告管理办法》，搞好施工现场卫生防疫、疫情报告工作，结合项目部环卫卫生管理现状，制定本预案：

（1）领导重视。成立以项目经理为组长，后勤管理员、安全员、保洁员、环卫卫生负责人为组员的项目部卫生防疫管理小组。

（2）宣传学习。组织管理小组成员及各班组人员学习有关卫生、防疫管理规定，掌握日常卫生、防疫知识，谨防病从口入，积极配合有关部门搞活经济好卫生防疫工作，发现传染病疫情及时落实进行报告，不得瞒报、谎报、迟报。

（3）落实责任制。卫生防疫管理人员必须掌握疫情报告的“三知道”、“三会”。
1）知道急性肠道感染疾病的症状(剧烈的腹泻、水样便、黄水样便、米泔样或洗肉水样便，伴有喷射样的呕吐)；
2）知道医院肠道门诊位置(传染病医院位置)；

3）知道本区疾病控制中心报告电话或所在地医院急诊室位置和报告电话。

4）会保护现场(要求范围越小好，防止蔓延)；

5）会初步消毒，掌握消毒剂的用法(84消毒液1：200浸泡或流水擦拭，消毒时间为半小时以上，非消毒剂1：1000浸泡或流水擦试，消毒时间3-5min)，措施严格，具体落实到位；

6）会报告疫情：早报告，发现病人或疑似病人及时报告所在地区疾病控制中心，甲类传染病发现到报告时间掌握在4h以内，乙类传染病时间掌握在12h以内。

（4）疫情报告
1）由管理小组组长负责向当地医院或疾病控制中心报告病人的具体情况(姓名、性别、年龄、班组、现住址、发病时间、发病人数、初诊医院、诊断及已采取的措施)。
2）由副组长联系病人就诊、病人隔离及发病区人数、人员详细登记备查工作。

3）由小组成员负责发病区消毒、现场人员的健康巡视，防止事态扩大。
五、环保问题紧急预案

1、施工材料施工中所使用的材料严格按照国家规定的要求选用环保型的材料，材料进场后先进行检验，报甲方和监理认可后方可使用。如发现材料不符合要求，必须马上封存，并做好标记，不得浸入施工区域，防止工人使用。
2、施工现场污染(粉尘、噪音、气味)

现场如发生以上情况时，项目部人员必须马上制止，不得再进行施工，如有大量粉尘产生，立即用备好的水洒在上面降尘，防止粉尘进入到其他施工区域。

六、打架斗殴等相关报警紧急预案
在城市中发生各种危难，都可以通过拨打报警电话而获得相关部门有效和及时的救援。

1、“119”火警电话发生火灾及时拨通“119”，要讲清着火的单位名称、施工现场的详细地址、街道名称、门牌号、醒目标志、着火物质、火情大小以及报警人的姓名与联系电话。2、“110”匪警电话遭遇坏人袭击或发现有人盗窃时，利用一切机会及时拨打“110”电话，讲清自己的姓名、发生事故的地点及所使用电话号码，然后将案情简要报告，包括犯罪分子的人数、面貌与衣着特征、作案手段、逃逸方向等，提供尽可能多的线索，并保护好现场。

3、“120”或“999”急救电话无论在何时何地发现重病人或以外事故，都可拨打“120”或“999”急救电话，请求进行急救。通话中，要讲清病人的姓名、年龄、目前病情、详细地址、电话号码以及等待救护车的确切地点，最好讲清户外易识别的建筑物。意外灾害事故，还需说明伤害性质、受伤人数等情况。

4、“122”交通事故报告电话发生交通事故后，除了应紧急抢救受伤人员和财产外，要保护现场，并迅速拨打“122”电话报警，讲清事故发生的时间、地点、主要情况和造成的后果。
七、现场火灾逃生的应急预案
1、遇有火警发生时，应迅速准确拨打“119”报警并积极参与扑救初期火灾，防火势蔓延。当火势难以控制时，就要镇定情绪，设法逃生。
2、火灾逃生要注意以下几点：

（1）不要惊慌，要尽可能做到沉着、冷静、更不要大吵大闹，互相拥挤；

（2）正确判断火源、火势和蔓延方向，以便选择合适的逃生路线；

（3）回忆和判断安全出口的方向、位置，以便能在最短时间内找到安全出口；

（4）现场领导要负责指挥撤离，要有互助友爱的精神，听从指挥，有秩序地撤离火场；

（5）当被烟火包围时，要用湿毛巾捂住口鼻，低姿势行走或匍匐爬出现场。当逃生通道被烟火封住。可用湿棉被披在身上弯腰冲过火场；

（6）如火灾现场、秩序混乱，找不到逃生通道，可以采取自我保护的方法，在人群中用双手抱头，两肘朝外，尽快松开衣扣，确保呼吸畅通，防止内脏受挤压，用肩和背部承受外部的压力。如被挤倒，应双手抱住后脑勺，两肘支地，胸部稍离地面，以免窒息死亡。

八、触电伤害事故的急救应急预案

1、当发现有人触电后，应首先应迅速切断电源，若电源开关距离较远，可用绝缘体拉开触电者身上的电线，或用带绝缘柄的工具切断电源。切勿用金属材料或潮湿物体救护他人，更不可接触触电者身体，以防自己触电。

2、当触电者脱离电源后，应迅速展开急救工作。对伤势不重、神态清醒者，使其安静休息一小时，再送往医院观察；对伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸停止的，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。必须注意急救要尽快进行，不能等候医生，在送医院途中也不能中止急救。

3、人工呼吸法。施行人工呼吸以口对口人工呼吸法效果最好。捏紧被救者鼻孔，深吸一口气后紧贴被救者的口，向其口内吹气，时间约为2秒钟，吹气完毕后，立即离开，再在被救者心窝上方、胸骨下方的位置，掌根用力垂直向下挤压，以压出心脏里面的血液，挤压后迅速松开，胸部自动复原。以每分钟60次的速度进行。

4、一旦被救者心脏和呼吸停止跳动时，应当同时进行口对口呼吸和胸外挤压。如现场只有一个人抢救，可以两种方法交替使用，每吹气2—3次，再挤压10—15次。抢救要坚持不断，切不可轻率终止，运送途中也不能停止抢救。

九、机械伤害急救应急预案
1、休克、昏迷急救

由于外伤、剧痛脑脊髓损伤等可造成工作现场的休克昏迷。一般按以下程序处理：

（1）、立即与医院联系，拨打“999”或“120”电话，请医生救治。

（2）、等待时让休克者平卧，不用枕头，腿部抬高30度。若属于心原性休克同时伴有心力衰竭、气急。不能平卧时，可采用半卧。注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必须搬动时，动作要轻。

2、骨折急救工作
现场发生严重骨折时，必须迅速采取紧急救护，采用正确的固定方法。

（1）、固定断骨的材料可就地取材，如棍、树枝、木板、拐杖、硬纸板等，长短要以能固定住骨折处上下两个关节或不使断骨错动为准。脊柱骨折或颈部骨折时，除非是特殊情况如室内失火，否则应让伤者留在原地，等待携有医疗器材的医务人员来搬动。

（2）、抬运伤者，从地上抬起时，要多人同时缓缓用力平托，运送时，必须用木板或硬材料，不能用布担架或绳床。木板上可垫棉被，但不能用枕头，颈椎骨骨折伤者的头须放正，两旁将头夹住，不能让头随便晃动。

3、严重出血急救
现场可备有应急小药箱，备有医用酒精、生理盐水、红汞、碘酒、纱布、绷带等。

（1）、一般止血法：一般小伤口的出血，先用生理盐水(0.9%NaCl)冲洗伤口，再涂上红汞药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

（2）、压逼带止压法：严重出血时使用，适用于头、颈、四肢动脉大血管出血时的临时止血。即用手指或手掌用力压住比伤口靠近部位的动脉跳动处(止血点)。只要位置找的准，这种方法能马上起到止血的作用。身体上通常的止血有8处，一般来讲上臂动脉、大腿动脉、桡骨动脉是较正常的。上臂动脉；用4个手指掐住上臂的肌肉并压向臂骨；大腿动脉；用手掌的根部压住腿中央稍微偏上点的内侧；桡骨动脉；用三个手指压在靠近大拇指根部的地方。

十、恶劣天气应急准备和响应预案

（1）恶劣天气应急工作流程

[image: image2.png]EFRIRP0RK T RARTIE TR

| R BHRESE L

H | H
? s §
: RERASE AT :
i ;

VARG THERE, (A R IR AT R R LU R A R
fannid





（2）恶劣天气应急措施
1）调整施工进度和强度。

2）做好成品保护和材料设备保护。

3）做好人员安全保护，必要时调整工人劳动强度和工作时间。

4)启动专项资金投入各项保护费用。
十一、交通阻塞应急准备和响应预案

交通阻塞时有发生，但这类阻塞基本能在短时间内解决。本项目交通阻塞应急定位在因市政道路改造中断交通达24小时以上，原有道路不能直接进入施工现场情况发生。

（1）交通阻塞应急工作流程

[image: image3.png]FRE R4 24/ T BRI HRLE IR

PUER BHERIE, SIREAEmEian, HAMADEEE DAY
TR, SIS RIEE R





交通阻塞应急工作流程图

（2）交通阻塞应急措施
1）提前收集施工地点周边市政道路改造信息，评估道路改造对工程进出场货物和人员运输的影响，视程度大小提前通知市政公司、交通大队，提出应急交通申请。

2）在道路中断前夕，在现场多备一些消耗量大的常用材料。

3）调整车辆进场时间；启动专项资金弥补车辆运输费用和交通费用的增加。
十二、资金、物资短缺事件应急准备和响应预案
项目资金短缺、物资设备不能按时供货，是影响工程施工进度的重要因素之一。避免这类事件发生的最好办法是早发现、早解决、早遏制，即随时资金和物资流通信息，提前发现事件发生的苗头，提前给公司总部发出预警预报，做好多套解决方案，一旦事件发生，有充分的时间和多种选择解决问题。

1、资金、物资短缺事件应急工作流程：

[image: image4.png]l B L/

LEREE TERkE

R WE. it 52
BIRK. AMBEDE BR.
THEE. BASEES T

BHLEERRERA|





资金、物资短缺事件应急工作流程图
2、资金、物资短缺事件应急工作流程应遵循的原则

（1）预案一旦启动，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配合，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。

（2）预算员、材料员随时跟踪资金和物资到位的情况，收集事件可能发生的信息，提前向公司总部、业主、设计院、监理发出事件书面预警，做好资金、物资的调配工作，调整工程进度，将影响工程的因素降低到最低。

（3）一切以保证工程进度和工程质量为重，不得因短缺时间发生松怠对进度和质量的控制。

3、资金、物资短缺的应急措施

（1）资金短缺的应急措施：我公司与多家金融机构建立了长期稳固合作关系，社会上有着良好信誉。

（2）物资短缺的应急措施近几年，我公司通过多处工程施工，建立了完善的物资采购工作流程，有全面详细的物资信息库提供材料信息，并与其中一大批优秀的生产商、供货商保持着长期合作关系。一旦发生物资供货短缺，我公司会以雄厚的资金保障和良好的社会关系，解决物资短缺问题。

十三、节假日应急准备和响应预案
1、节假日应急工作流程

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image7]
迅速拨打外部报警电话， 并电话直接联系项目经理
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image9]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image11]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image13]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image15]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image17]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image19]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image22]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image24]
迅速报告

视事故性 质上报


[image: image25]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





[image: image27]

[image: image28]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image30]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image32]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image34]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image36]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image38]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image40]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image42]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image44]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image46]
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2、节假日事故应急流程应遵循的原则及措施紧急事故发生后，节假日值班人应立即报警。一旦启动本预案，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门、各单位主要负责人应立即中止休假返回工作岗位，共同做好事故处理工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。

紧急事故处理结束后，节假日值班负责人应填写记录，假日结束后，召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

十四、劳资纠纷事件应急流程及措施
本项目劳资纠纷可能来源于施工班组对工人工资的拖欠，事件发生的时间可能集中在春耕时期、秋收时期，为杜绝此类事件发生，我公司将随时关注施工班组支付工人工资情况，一旦发现有拖欠个案发生，我公司承诺将尽快督促施工班组付清工人工资，同时敦促所有班组自查劳资状况，对个别恶意拖欠工人工资行为，将予以举报。劳资纠纷事件应急工作流程应遵循的原则及措施：

1、预案启动后，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配合，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。

2、项目经理部在获悉事件发生后，10分钟内必须在向我公司总部高管层领导和业主报告，报告的内容包括：发生事件的单位、人数、性质、时间、地点、原因、经过、社会反映及其他已掌握的情况。

3、处理劳资纠纷事件要注意运用国家法律、法规、政策，开展耐心细致的宣传解释和思想政治工作，公正处理、妥善解决工人提出的实际问题和合理要求，防止矛盾激化和事态扩大，疏导工人返回工作岗位，尽快恢复生产、生活和社会秩序，确保社会政治稳定。

4、当事件协商解决不成，有可能诱发暴力破坏活动时，应及时建议公安部门依法采取防范措施，防止事态进一步恶化和扩大。对无理取闹、违反治安处罚条例的人员，应建议公安部门依法处理。

十五、反恐应急预案
由于我公司属人口密集的施工企业，针对施工现场为了深入贯彻落实国家及北京市反恐工作的总体部署，坚持“安全第一、预防为主、防治结合”的工作方针，为防止重大安全事故的发生，在公司出现恐怖事件时能做出快速，正确的反应，有效控制局面迅速有序处理事件，减少一切不良影响和损失，切实保护人身和公司财产的安全，把损失减少到最低限度，维护公司正常经营秩序，特制定本预案。
（一）建立反恐突发事件应急处理中心：

总指挥：项目经理副指挥：生产经理

成
员：专职安全员、工长、材料员、后勤如发生突发事件，在处理小组成员到达之前，由现场负责对事件的处理。建立处理各种恐怖事件的基本原则：处理各种恐怖事件要以平息事态、控制局面、防止扩散、减少损失为主要原则。围绕工人和员工的生命这一中心点，有条不紊的开展一切应急工作。职责

1、项目经理：负责对恐怖事件处理的指挥与协调。

2、现场负责：协助处理恐怖信息与事件的现场控制，协助公安机关对恐怖事件的排查和调查处理，疏导和维护现场秩序。

3、项目部：负责事件中的用车安排，事故中的受伤人员送医院救治和事后事宜，后勤食物及物资的供应，清洁现场卫生。

（二）处理各种恐怖突发事件应急措施：
1、抢劫案件应急措施：

（1）当现场内发生抢劫案件时，如劫匪持有武器（指枪械、管制刀具），在场员工应避免与匪徒发生正面冲突，保持镇静，并观察匪徒的面貌、身型、衣着、发型及口音等任何特征。如劫匪未持有武器且有足够人手可以制服匪徒时，则等待适当机会将之擒获交与警方，但决不可草率从事以免造成不必要的伤亡。如现场人员发现现场内发生劫案应立即告知项目经理或现场负责，并按指示向110报警。

（2）如劫匪乘车逃离现场，应记下其车牌号码、颜色、车款或牌子等，并记清人数。同时可以乘的士或其他交通工具跟踪并用通讯工具向110报告方位和地点，以便警方组织力量设卡拦截。在跟踪的过程中要注意隐蔽，以确保自身安全。

（3）保护好现场。劫匪遗留的凶器、作案工具等不要用手触摸。安全负责划出警戒范围，严禁无关人员进入现场。

（4）如现场在交通要道、公共场所等人多拥挤处无法将劫匪留下的证物留在原处的，应一一收拾起来用塑料袋装好，交给警方处理。

（5）访问目击员工，收集发生劫案的情况，提供给公安机关。同时，公安人员未勘查现场或未处理完毕之前，相关人员不要离开。

（6）在场人员不可向报界或无关人员透露任何消息，不准拍摄照片。

（7）如有伤者，要立即送往医院救治，并报告公安机关。
2、绑架人质案件应急措施：

（1）当现场内发生人质绑架案件时，员工应立即向项目经理、项目负责和项目部报告。

（2）接报后应急处理小组可在事发现场设立指挥部，并在第一时间报警。

（3）在警方到达之前应封锁消息,严禁向无关人员透露现场情况,以免引起客人惊慌和群众围观,导致劫匪铤而走险，危害人质安全。

（4）尽量满足劫匪的一些合理要求,如送水、送食物，以稳定劫匪的情绪。

（5）现场负责、项目部人员在附近待命，以便配合公安人员的行动，并划出警戒范围。同时疏散劫匪所在区域的工人，以防劫匪带有爆炸危险物品。

（6）及时收集劫匪的监控录像、工程图纸等资料，提供给警方。
3、斗殴案件应急措施：

（1）当现场内发生斗殴事件时，应立即制止劝阻及劝散围观人群。

（2）如双方不听制止，事态继续发展，场面难以控制时，应迅速报告公安机关及项目部相关人员。安全员应迅速到场戒备，防止损坏公司物品。

（3）如现场物品有损坏，则应将殴斗者截留，要求赔偿。如有伤者则予以急救后交警方处理。现场须保持原状以便警方勘查，并协助警方辩认滋事者。

（4）如斗殴者乘车逃离，应记下车牌号码、颜色、车型及人数等特征。

（5）协助警方勘查打斗现场，收缴各种打架斗殴工具。
4、食物中毒事件应急措施：

（1）在现场如发现任何人士有中毒情形，无论是误服或故意服毒，除立即报警外，还需采取以下措施：

1）拨打急救中心电话“120”呼救，如医务人员没有及时赶来，中毒者有生命危险，要将中毒者送附近医院抢救，并通知中毒者的单位或亲友。

2）保护中毒者所在现场，不要让任何人触摸有毒或可疑有毒的物品（如：药物、容器、饮品及食物、呕吐物等）。

3）安排好车位以便警车和救护车到达及离开时用。

4)将中毒者之私人物品登记交与警方。

5)防止闲杂人员围观。

6)将有关资料（包括警车、救护车到达及离开之时间、警方负责人姓名等资料）登记备案。

7)发现投毒者或可疑人员，立即滞留，交警方处理。

5、发生爆炸物（恐吓电话）应急措施：

（1）接炸弹恐吓电话时处理办法：
1)任何人接到炸弹威胁电话，都应听清来电者的每一个字、噪音及其背景声音，以猜测来电者的位置。
2）假装听不清电话、拖延来电者占线时间以尽量获得更多信息，并作详细记录。

3)如来电者同意，可将电话转给项目经理或现场负责。同时通知安全负责人员迅速采取行动。

4)如果来电说完就挂断电话，则立即通知安全负责或相关人员，以便采取进一步行动和对策。如有录音设备要及时对通话进行录音。

（2）接到电话后处理办法：
1)对电话内容绝对保密，并立即通知项目经理、现场负责。

2)项目经理、现场负责接警后应及时向公安机关报告，并召集应急处理小组人员进行磋商。

3）应急处理小组应对事件进行评估并决定是否需要组织人员对炸弹进行搜索。

4）通知警方，为了避免人群聚集及防止肇事者在现场散布不满和制造恐慌，须迅速派出安全负责人员到公共场所戒备，同时派出穿制服的安全员进行外围警戒。

5)警方到达现场并开展搜查时，安全员应知会相关现场负责，以配合警方行动。

（3）对炸弹搜索的办法：原则上不允许工人参与对炸弹搜索的行动，但如果工人自愿并在确定风险系数后，可使用相关工具按有关程序进行搜索。
1)应急处理小组或现场负责人员负责指导正当的搜索行动。

2)搜索者在未经确定前不得接触或弄乱任何有可能容纳爆炸装置的包裹、箱子或其它物体。

3)如发现情况，应及时报告应急小组或现场负责经理。现场负责经理接报后须通知警方，并派出安全员对炸弹或可疑物体的区域进行隔离警戒。

4)在警方到达现场对可疑物品进行检测和解爆时，应疏散附近无关人员并知会各相关区域主管，以配合警方工作和确保人员生命财产安全。

（4）事件处理中与有关部门的工作
1)应急小组应密切关注事态的发展，谨慎回答工人的疑问。

2)妥善处理工人对炸弹威胁的恐慌。

3)配合公安机关进行有关调查并与有关人员保持密切联系。

4)如有工人要求与某位权威人士通话，话务员可将电话转给应急处理小组成员。

5)现场情况发生任何变化，安全员须将应急处理小组的指示及时通知项目经理。

6）现场负责派出安全员到危险区附近的入口进行警戒，严禁无关人员进入。

7）防止肇事者在现场散布不满和制造恐慌。

8）如警方到达后，警戒人员应指引他们从后方区域到达事发现场。现场负责人员须保持警惕直到紧急情况结束。

9）如发生意外有人员受伤时，项目部负责组织人员抢救和疏散。

10）如事件现场涉及到电器和机械设备，设备人员须配合警方工作。

6、发生火灾（纵火）事件应急措施：

（1）立即启动防火、灭火预案进行扑救灭火，同时拨打“119”消防报警电话。

（2）保护好现场，并引导消防车进入事故地点，严禁无关人员进出现场。

（3）如犯罪嫌疑人在现场，立即组织围捕。

（4）灭火后，注意保护好现场，统计损失。
事故发生





假日领导值班小组





第一时间报





事故发生后 1 小时内完成





工程 领导 小组





消防：119 


匪警：110 


交通：122 


急救中心：120





项目经理





公司总部假日值班 小组





启动应急机制，处理决策事件





预案实施、过程修改、事后经验总结、报公司总部和政府部门









